# iMAP 시스템 구축

DIGITAL TWIN PLATFORM

2026. 05. 15

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요

제안사는 삼성전자반도체 「 iMAP 시스템 구축 (Digital Twin Platform) 」

사업에 참여하여 아래와 같이 개발 추진 목표를 세우고 프로젝트를 수행하고자 합니다.

주요 추진 내용

## 데이터 정제 및 도면 연결정보 전처리 자동화를 위한 계통 시뮬레이션 자동화 플랫폼 구축

- iMAP의 Web 기반 시스템 구축을 통한 통합 Work Platform 구축

- Web 기반 캠퍼스 뷰어 및 UI/UX 표준화를 통한 사용자 중심 서비스 체계 확립

- 시스템 DB 스키마 등 기술 자산 공용화를 통한 타 시스템과의 연계 체계 구축

유지관리 수행

기술

지원

개발관리

수행

업무 협력지원

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요

시스템 환경 및 개발 예상 규모

### 시스템 환경

  - WEB/WAS (Ver): Apache2.4 / TomEE+ 8.0.12

  - DB (Ver): Oracle 19c

  - 개발 Language / Framework :

- Frontend : Vue.js / Babylon.js / REST API / TypeScript / CSS /

HTML / YAML / JSON

- Backend : Python / FastAPI / YAML / JSON / TOML / Modelica

- 형상관리 : Github / Jenkins / Ansible

  - 기능 구현을 위해 활용하는 S/W 또는 솔루션 :

- Dassault 사의 Dymola

cf. 삼성전자 DS 개발 플랫폼(DWP SDK) 및 공통 서비스 활용 개발

(DS Cloud/P-DEP 등)

※ DS개발플랫폼 지원중단에 따라, 시스템 개발에 필요한 UI Component 및 공통 기능(인증/권한/메일/파일 등)은 신규 개발 필요

### 개발 예상 규모

  - UI 개발 : 약 30 항목 (VUE.js)

  - 프로그램 : 약 34 항목 (Java, Python)

  - I/F개발 : 약 10 개

요구 사항

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요

### 프로젝트 관리 요구사항

  - 일정관리 : JIRA(혹은 개발사 자체 시스템)를 통한 TASK

및 WBS관리

  - 보고회 개최 : 주1~2회 정기 회의, 과제별 정기 보고 진행

(착수/중간/결과)

### 성능 요구사항

  - 응답 속도

- 사내 사무 네트워크 환경에서 iMAP 접속 시 평균 3초 이내에 로드 되어야 한다.

### 품질 요구사항

  - API 응답은 2초 이내 완료 되어야 한다.

  - 정상 응답률 99.5% 이상 유지, 에러율은 0.5% 이하로 제한해야 한다.

  - API 장애 발생 시 즉시 감지 되어야 한다.

### 보안 요구사항

  - 당사 보안 관리 기준 확인 및 준수 필요

※ 첨부 보안 점검표 항목 확인 및 준수 필수

### 운영 요구사항

  - 시스템 하자보수

- 장애 대응 및 재발방지 대책 수립

- 사용자 VOC 대응

  - 교육 및 기술 지원

- 사용자 매뉴얼 작성 및 배포

- 사용자 설명회 지원

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요 : 보안 점검표(1)

| 대상 |  | 항목 | 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 애플리케이션 | 사용자 | 임직원 계정현황(계정수, 부서, 사용자 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 협력사/관계사 계정현황(계정수, 부서, 사용자 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속 및 인증방식(ID/PW, AD, Knox SSO 인증, MFA 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속단말(오피스PC, SecureVDI 등) | 접근통제 |
|  |  | 접속단말 내 필수 설치 보안프로그램 (Escort, Nasca, Printchaser, V3) | 접근통제 |
|  |  | 접근통제 실시 여부 및 접근통제 방안 | 접근통제 |
|  | 관리자 | 임직원 계정현황(계정수, 부서, 사용자 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 협력사/관계사 계정현황(계정수, 부서, 사용자 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속 및 인증방식(ID/PW, AD, Knox SSO 인증, MFA 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속단말(오피스PC, SecureVDI 등) | 접근통제 |
|  |  | 접속단말 내 필수 설치 보안프로그램 (Escort, Nasca, Printchaser, V3) | 접근통제 |
|  |  | 접근통제 실시 여부 및 접근통제 방안 | 접근통제 |
|  | 보안관리 | 저장 로그 항목 및 항목별 저장기간 1) 대상(관리자/사용자)별로 구분하여 2) 로그 항목 정리 3) 접속기록 allow/deny, 다운로드, 캡쳐 등 사용자 행위 | 로그 관리 |
| 서버 | 보안관리 | 자동점검툴 적용 여부(SecuMS 등) 및 대상(서버 등) | 보안관리 |
|  |  | 보안 예외 처리 프로세스(결재선 포함) | 보안관리 |
|  |  | 저장 로그 항목 및 항목별 저장기간 | 로그 관리 |
|  | 관리자 | 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 협력사/관계사 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속(접속단말→Hi-ware→ 서버 접속, 접속단말→서버 RDP 점속 등) 및 인증방식(ID/PW, AD, Knox SSO 인증, MFA 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속단말(업무PC, SecureVDI) | 접근통제 |
|  |  | 접속단말 내 필수 설치 보안프로그램 | 접근통제 |
|  |  | 접근통제 실시(Hi-ware 등) 여부 및 접근통제 방안 | 접근통제 |

| 대상 |  | 항목 | 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB | 보안관리 | 자동점검툴 적용 여부(SecuMS 등) 및 대상(서버 등) | 보안관리 |
|  |  | 보안 예외 처리 프로세스(결재선 포함) | 보안관리 |
|  |  | 저장 로그 항목 및 항목별 저장기간 | 로그 관리 |
|  | 암호화 | 데이터 암호화 적용 여부 및 암호화 방식 | 도면 데이터 암호화 |
|  | 관리자 | 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 협력사/관계사 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속(접속단말→DB Safer→ 서버 접속, 접속단말→서버 RDP 점속 등) 및 인증방식(ID/PW, AD, Knox SSO 인증, MFA 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속단말(오피스PC, SecureVDI 등) | 접근통제 |
|  |  | 접속단말 내 필수 설치 보안프로그램(Escort, Nasca, Printchaser, V3) | 접근통제 |
|  |  | 접근통제 실시 여부(DB safer 등) 및 접근통제 방안 | 접근통제 |
| NAS | 보안관리 | 자동점검툴 적용 여부(SecuMS 등) 및 대상(서버 등) | 보안관리 |
|  |  | 보안 예외 처리 프로세스(결재선 포함) | 보안관리 |
|  |  | 저장 로그 항목 및 항목별 저장기간 | 로그 관리 |
|  | 암호화 | 데이터 암호화 적용 여부 및 암호화 방식 | 도면 데이터 암호화 |
|  | 관리자 | 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 협력사/관계사 현황(인원수, 부서, 이름 등) | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속 및 인증방식 | 계정/권한 관리 |
|  |  | 접속단말(업무PC, SecureVDI) | 접근통제 |
|  |  | 접속단말 내 필수 설치 보안프로그램 (Escort, Nasca, Printchaser, V3) | 접근통제 |
|  |  | 접근통제 실시 여부 및 접근통제 방안 | 접근통제 |

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요 : 보안 점검표(2)

| 대상 |  | 항목 | 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| Network | 보안관리 | 시스템 NW 구성 현황(구성도 등) | 보안관리 |
|  |  | 망분리 대상 여부 | 접근통제 |
|  | 사용자 | 애플리케이션 사용자 NW 접속 기준 | 접근통제 |
|  | 관리자 | 애플리케이션 관리자 NW 접속 기준 | 접근통제 |
|  |  | 서버/DB/NAS 운영자 NW 접속 기준 | 접근통제 |
| 보안관제 | 보안관리 | 보안관제 적용 대상 여부 | 보안관제 |
|  |  | 적용된 보안관제 항목(웹쉘, DDoS, HIDS, WAF) | 보안관제 |
|  |  | 보안관제 부서 | 보안관제 |
| 이상징후 | 보안관리 | 이상징후 적용 여부 | 이상징후 |
|  |  | 출입시스템 연동 여부 | 이상징후 |
|  |  | 이상징후 시스템과 연동된 로그(정보) | 이상징후 |
|  |  | 이상징후탐지 정책 수 및 설명 | 이상징후 |
|  |  | 이상징후탐지 사례 | 이상징후 |
| 백업/복구/소산 | 보안관리 | DS 백업/복구/소산 기준 | 백업/복구/소산 |
|  |  | DR 시스템 구축 여부 및 위치 | 백업/복구/소산 |
|  |  | 백업 소산 여부 | 백업/복구/소산 |
|  |  | 백업 시스템(서버/저장소/소산데이터) 보안 관리 여부 및 방안 | 백업/복구/소산 |
|  |  | 도면 백업 여부 | 백업/복구/소산 |

제약 조건

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요

### 필수 고려사항

  - 삼성전자 DS IT Platform 기반 구축을 진행하여, DS IT Platform 기반 구축 경험 및 높은 이해도 필요

  - 삼성전자 Digital Twin 시스템 구축 경험 및 이해도 필요

  - 계통 시뮬레이션 DT 플랫폼 개발로써, 인프라 도면 및 계통에 대한 이해도 필요

### 선택 고려사항

  - 삼성전자 업무 시스템(DataLake, 3D Hub 등)과의 연계가 필요하여, 삼성전자 DS 부문 사내 시스템에 대한 이해도 필요

  - 삼성전자 시뮬레이션 Usecase의 확장성을 고려한 Platform Architecture 설계 능력 보유

  - 연계 계통 시뮬레이션인 Dymola와 그 기반인 Modelica에 대한 이해도

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요 : 세부개발 요구사항(1)

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 | 계약 및 인력 관리 |
|  |  | 개발 진척 관리 |
|  |  | 보안 관리 |
|  |  | 이슈 관리 |
|  |  | 중간 산출물 작성 |
|  |  | 최종 산출물 작성 |
|  |  | 프로젝트 진행 및 업무 보고 |
| 공통 | 서버 구성 | WEB 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | WAS 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | NAS 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | REDIS DB 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | Oracle DB 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | PostgreSQL DB 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | BATCH 서버 구성(개발/운영) |
|  |  | Worker 서버 구성(개발/운영) |
|  | CI/CD 구성 | CI/CD 환경 구성(개발) |
|  |  | CI/CD 환경 구성(운영) |
| iMAP Web 시스템 전환 | 사용자 인증 | 사용자 정보 인증, 연계 분석/설계 |
|  |  | 사용자 정보 인증, 연계 개발 |
|  | 개인정보 암호화 | D-KMS 분석설계 |
|  |  | D-KMS 설정 |
|  |  | 개인정보 암호화 개발 |
|  |  | 개인정보 복호화 개발 |
|  | 환경변수 관리 | 환경변수 관리 분석/설계 |
|  |  | 환경변수 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 환경변수 관리 프론트엔드 로직 개발 |

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| iMAP Web 시스템 전환 | 메뉴 관리 | 메뉴 관리 분석/설계 |
|  |  | 메뉴 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 메뉴 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 다국어 관리 | 다국어 관리 분석/설계 |
|  |  | 다국어 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 다국어 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 약관 관리 | 약관 관리 분석/설계 |
|  |  | 약관 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 약관 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 로그 관리 | 로그 관리 분석/설계 |
|  |  | 로그 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 로그 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 권한 관리 | 권한 관리 분석/설계 |
|  |  | 권한 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 권한 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 사용자 관리 | 사용자 관리 분석/설계 |
|  |  | 사용자 관리 비즈니스로직 개발 |
|  | 다국어 관리 | 다국어 관리 분석/설계 |
|  |  | 다국어 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 다국어 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 약관 관리 | 약관 관리 분석/설계 |
|  |  | 약관 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 약관 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 로그 관리 | 로그 관리 분석/설계 |
|  |  | 로그 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 로그 관리 프론트엔드 로직 개발 |

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요 : 세부개발 요구사항(2)

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| iMAP Web 시스템 전환 | 권한 관리 | 권한 관리 분석/설계 |
|  |  | 권한 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 권한 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 사용자 관리 | 사용자 관리 분석/설계 |
|  |  | 사용자 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 사용자 관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 내부 API 연동 보안 강화 | Session Redis 설정 |
|  |  | 보안 · 토큰 관리 개발 |
|  |  | Frontend Intercepter 개발 |
|  |  | Data Contract 개발 |
|  | Datalake 연계 | Datalake Data 수신 I/F 분석/설계 |
|  |  | Datalake Data 수신 I/F 개발 |
|  | Knox 연계 | Knox 사용자 검색 I/F 분석/설계 |
|  |  | Knox 메일 송신 I/F 분석/설계 |
|  |  | Knox 사용자 검색 I/F 개발 |
|  |  | Knox 메일 송신 I/F 개발 |
|  | Batch 개발 관리 | 인터페이스용 Batch 분석/설계 |
|  |  | 인터페이스용 Batch Job 개발 |
|  | 연산(Worker) 관리 | 연산 자원 관리 분석/설계 |
|  |  | 연산 스케쥴러 분석/설계 |
|  |  | 연산 자원 관리 개발 |
|  |  | 연산 스케쥴러 개발 |
|  | iMAP Web 시스템 전환 테스트 | 단위테스트케이스 설계 |
|  |  | 통합테스트케이스 설계 |
|  |  | 시스템테스트케이스 설계 |
|  |  | 단위테스트 수행 및 조치 |

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| iMAP Web 시스템 전환 | iMAP Web 시스템 전환 테스트 | 통합테스트 수행 및 조치 |
|  |  | 시스템테스트 수행 및 조치 |
|  | iMAP Web 시스템 전환 인수인계 | 인수인계 및 안정화 지원 |
|  | 프로필 관리 | 프로필 관리 분석/설계 |
|  |  | 프로필 관리 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프로필 관리 프론트엔드 로직 개발 |
| iMAP-SimHub 기술 자산 공용화 | U/C Template Editor | 분석/설계 |
|  |  | 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프론트엔드 로직 개발 |
|  |  | 이력관리 분석/설계 |
|  |  | 이력관리 비즈니스 로직 개발 |
|  |  | 이력관리 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 관리자게시판 | 관리자게시판 분석/설계 |
|  |  | 관리자게시판 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 관리자게시판 프론트엔드 로직 개발 |
|  | Q&A 게시판 | Q&A 게시판 분석/설계 |
|  |  | Q&A 게시판 비즈니스로직 개발 |
|  |  | Q&A 게시판 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 다운로드 게시판 | 다운로드 게시판 분석/설계 |
|  |  | 다운로드 게시판 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 다운로드 게시판 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 시뮬레이션 이력관리 | 분석/설계 |
|  |  | 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프론트엔드 로직 개발 |
|  |  | 시뮬레이션 결과 연계 개발 |
|  |  | 시뮬레이션 결과 파일 관리 개발 |

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

과제 개요 : 세부개발 요구사항(3)

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| iMAP-SimHub 기술 자산 공용화 | iMAP-SimHub 기술 자산 공용화 테스트 | 단위테스트케이스 설계 |
|  |  | 통합테스트케이스 설계 |
|  |  | 시스템테스트케이스 설계 |
|  |  | 단위테스트 수행 및 조치 |
|  |  | 통합테스트 수행 및 조치 |
|  |  | 시스템테스트 수행 및 조치 |
|  | iMAP-SimHub 기술 자산 공용화 인수인계 | 인수인계 및 안정화 지원 |
| 캠퍼스 뷰어 개발 및 UI/UX 표준화 | 관심 캠퍼스 설정 | 분석/설계 |
|  |  | 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 캠퍼스 뷰어 | 분석/설계 |
|  |  | 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프론트엔드 로직 개발 |
|  | GLB 캠퍼스 파일 제작 | (평택) 제작 |
|  |  | (기흥/화성) 제작 |
|  |  | (테일러) 제작 |
|  | 캠퍼스 파일 관리 | 분석/설계 |
|  |  | 비즈니스로직 개발 |
|  |  | 프론트엔드 로직 개발 |
|  | 메인 홈 화면 | 메인 홈 기능 분석/설계 |
|  |  | 홈 화면 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | 홈 화면 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | 구조/속성 화면 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | 구조/속성 화면 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | 작업불러오기 비즈니스로직 전환 개발 |

| 대분류 | 기능 요구사항 (SRS) | 주요기능 상세 |
| --- | --- | --- |
| 캠퍼스 뷰어 개발 및 UI/UX 표준화 | 메인 홈 화면 | 작업불러오기 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | SBIM클리닝 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | SBIM클리닝 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | 용수사용량 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | 용수사용량 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | 전력 최적화 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | 전력 최적화 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  |  | Wizard 화면 비즈니스로직 전환 개발 |
|  |  | Wizard 화면 프론트엔드 로직 전환 개발 |
|  | 캠퍼스 뷰어 개발 및 UI/UX 표준화 테스트 | 단위테스트케이스 설계 |
|  |  | 통합테스트케이스 설계 |
|  |  | 시스템테스트케이스 설계 |
|  |  | 단위테스트 수행 및 조치 |
|  |  | 통합테스트 수행 및 조치 |
|  |  | 시스템테스트 수행 및 조치 |
|  | 캠퍼스 뷰어 개발 및 UI/UX 표준화 인수인계 | 인수인계 및 안정화 지원 |

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

제안 배경과 목표

제안 배경과 목표

## 제안 배경 : 단일화 시스템 구축 및 계통 시뮬레이션 고도화

  - 시뮬레이션 전처리 자동화: 데이터 정제 및 도면 연결 정보 전처리 자동화 필요

  - Web 기반 통합 환경 구축: 분산된 프로세스를 통합하여 단일화된 시스템 구축 필요

  - 기술 자산 연계성 강화: 핵심 자산 공용화로 사내 타 시스템과의 유연한 데이터 연계 기반 구축 필요

## 사업 목표 : 사용자 중심의 Digital Twin 자동화 플랫폼 구현

  - iMAP 통합 Work Platform 실현: Web 기반 시스템 전환으로 업무 효율을 극대화하는 통합 작업 환경 제공

  - 지능형 시뮬레이션 플랫폼 구축: 데이터 정제부터 전처리까지 전 과정을 자동화하는 시뮬레이션 체계 수립

  - 사용자 중심 서비스 체계 확립: 캠퍼스 뷰어 및 UI/UX 표준화로 직관적인 데이터 분석 환경 제공

  - 확장 가능한 연계 아키텍처 확보: 기술 자산 공유를 통해 시스템 간 원활한 데이터 흐름과 확장성 확보

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

추진 전략 및 상세 기술 제안

시뮬레이션 전처리 및 자동화 엔진 관리 기술

### 도면 데이터 파싱 및 Modelica 기반 계통 위상 자동 구성

- Python 라이브러리를 활용하여 인프라 도면 내 수천 개의 노드(Node)와 링크(Link) 데이터를 추출하고, 추출된 비정형 데이 터를 JSON/YAML 형식으로 정규화한 뒤 Dymola 엔진의 물리 기반 모델링 언어인 Modelica 라이브러리와 연동하여 계통 연결 정보를 오차 없이 자동 생성하는 기술 제안

### FastAPI 기반 비동기 연산 스케줄러 및 Dymola 시뮬레이션 인터페이스

- Dassault 사의 Dymola 솔루션과 Backend를 안정적으로 연계하기 위해 FastAPI 기반의 RESTful API를 구축하며, 시뮬레이션 요청 발생 시 Worker 관리 모듈을 통해 연산 부하를 분산하고 수행 상태를 실시간으로 모니터링하여 결과 데이터를 DB(Oracle 19c)에 체계적으로 적재하는 프로세스 구현

### 시뮬레이션 U/C Template Editor 및 대규모 Batch 작업 관리 시스템

- 사용자가 직접 시뮬레이션 시나리오를 설정하고 편집할 수 있는 UseCase 템플릿 에디터를 개발하고, 수천 개의 파라미터 변경을 수반하는 대규모 시뮬레이션을 위해 복복수 Batch 작업을 스케줄링하여 처리하는 연산(Worker) 관리 기능을 구축함 으로써 시스템 활용도 극대화

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

추진 전략 및 상세 기술 제안

Babylon.js 활용 3D 디지털 트윈 시각화 및 UI/UX 구현

### 고해상도 3D 캠퍼스 뷰어 및 지능형 객체 인터렉션 기술

- Babylon.js를 활용하여 Web 환경에서 끊김 없는 줌, 회전, 이동(Pan) 기능을 구현하고, 각 설비 객체에 고유 ID를 부여하여 마우스 오버 시 실시간 계통 데이터가 팝업되는 인터렉션 기능을 제공하며, 3D Hub와 연계된 고정밀 모델 데이터를 최적화 된 드로우 콜(Draw Call) 기술로 가시화

### 계통 시뮬레이션 결과의 3D 공간 맵핑 및 가시화 분석 도구

- Dymola를 통해 계산된 전압 강하, 전류 부하 등 수치 데이터를 3D 캠퍼스 모델의 계통 라인 위에 실시간으로 매핑하고, 데 이터 임계치 초과 시 시각적 경고 효과를 주는 애니메이션 및 히트맵(Heatmap) 가시화 기능을 통해 장애 지점을 즉각적으 로 파악할 수 있는 분석 도구 제공

### Vue.js 기반의 표준 UI/UX 프레임워크 및 프런트엔드 고도화

- TypeScript와 CSS를 결합한 Vue.js 프레임워크를 기반으로 UI 컴포넌트를 표준화하여 개발 효율성을 제고하고, 프런트엔드 인터셉터(Interceptor)와 Data Contract를 적용하여 백엔드와의 통신 보안을 강화하며, 사용자 중심의 대시보드 구성을 통해 업무 편의성 개선

Ⅰ. 목표수립 및 추진전략

추진 전략 및 상세 기술 제안

시스템 통합 연계 및 클라우드 기반 보안/운영 체계

### DWP SDK 중단에 대응하는 독자적 공통 모듈 및 인증 체계 구축

- 삼성전자 DS 개발 플랫폼 지원 종료에 따라 표준화된 신규 UI 컴포넌트를 자체 개발하고, Knox 연계 사용자 인증, 세션 관 리, 다국어 처리, 약관 및 권한 관리(ACL) 기능을 포함하는 플랫폼 핵심 모듈을 독자적인 아키텍처로 설계하여 시스템 자립 도 확보

### DataLake/Knox 연동 및 시스템 자산 공용화 인프라 설계

- 사내 DataLake와 연계하여 계통 실측 데이터를 정기적으로 수신하는 I/F를 개발하고, Knox 메일 및 메신저 연계 기능을 통 해 시뮬레이션 완료 알림 및 장애 감지 메시지를 실시간 전송하며, DB 스키마 공용화를 통해 타 시스템에서 iMAP의 기술 자산을 즉시 활용할 수 있는 연계 체계 구축

### CI/CD 기반 배포 자동화 및 고난도 코드 품질 관리(SAM/TEM)

- Github, Jenkins, Ansible을 활용하여 개발-테스트-운영 환경으로의 무중단 배포 파이프라인을 구축하며, 모든 작성 코드는 정적 분석 도구를 통해 결함 0건을 달성하고, 단위 및 통합 테스트의 코드 커버리지를 TEM 지수 4.0 이상으로 유지하여 시 스템 신뢰성 보장

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

추진 일정 및 투입 공수관리

추진 일정 : 2026년 06월 08일 ~ 2026년 12월 31일 (7개월)

| 역할 분류 | 개발 등급 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM / 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  | 프로젝트 총괄 관리 아키텍처 분석/설계, 고난도 기능 수행 업무/일정/품질/대외 커뮤니케이션 (JIRA, WBS) |
| Back-end |  |  |  |  |  |  |  |  | 계통 시뮬레이션 자동화 플랫폼 구축 Dymola/Modelica 연동 로직 개발 (Python, FastAPI) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB 스키마 설계 및 자산 공용화 DataLake 및 Knox 연계 I/F 개발 (Oracle, REST API) |
| Front-end |  |  |  |  |  |  |  |  | Web 기반 캠퍼스 뷰어(3D) 개발 UI/UX 표준화 및 시각화 구현 (Vue.js, Babylon.js) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | iMAP 통합 Work Platform UI 개발 공통 기능(인증/권한 등) 신규 개발 (Vue.js, CSS) |
| QA / 인프라 |  |  |  |  |  |  |  |  | CI/CD 파이프라인 구축 SAM/TEM 지수 관리 및 품질/보안 점검 (Jenkins, Ansible) |
| 총 투입 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

과제 Milestone

과제 착수

(2026년 6월 8일)

Beta 오픈	오픈

(2026년 11월 2일)	(2026년 12월 9일)

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

진척관리

추진 일정 : 2026년 06월 08일~ 2026년 12월 31일 (7개월)

| 단계 | 주요 Activity | 기간 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 분석/설계 | 요구사항 상세 분석 및 데이터 정제/전처리 자동화 로직 설계 iMAP Web 플랫폼 아키텍처 및 시스템 DB 스키마 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 | Python/FastAPI 및 Vue.js 기반의 통합 Work Platform 구현 Babylon.js를 활용한 3D 캠퍼스 뷰어 및 Dymola 연동 시뮬레이션 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |
| 단위 테스트 | 각 모듈별 기능 검증 및 API 응답 성능(2초 이내) 확인 정적 분석을 통한 코드 품질 확보 및 Major 결함 제거 |  |  |  |  |  |  |  |
| 통합 테스트 | 사내 시스템(DataLake, 3D Hub 등)과의 데이터 연계 및 전체 프로세스 정합성 검증 SAM/TEM 지수 4.0 이상 달성을 위한 테스트 커버리지 확보 |  |  |  |  |  |  |  |
| 현업 테스트 & Beta 오픈 | 실무자 대상 사용자 수용성 테스트(UAT) 및 시나리오별 시뮬레이션 검증 UI/UX 표준화 준수 여부 및 실무 활용성 집중 점검 일부 사용자 대상 시스템 선오픈을 통한 운영 환경 내 응답 속도 및 에러율 점검 사용자 VOC 수집 및 시스템 미세 조정 |  |  |  |  |  |  |  |
| 오픈 & 안정화 | iMAP 시스템 전체 가동 및 운영 환경 최종 이관 사용자 매뉴얼 배포 및 설명회 지원 실시간 장애 감지 모니터링 및 성능 최적화(로드 속도 3초 이내 유지) 최종 하자보수 및 기술 지원 체계 가동 |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

프로젝트 산출물 관리

프로젝트수행 중 발생하는 산출물, 보고서, 사업관리문서 등의 모든 문서는 고객사 관리 표준 프로세스를 수립하여 체계를 확립하고, 저장 및 버전관리 등을 활용하여 정보를 효율적인 관리 및 보호

표준화

식별

승인/개정

보관

문서종류

| 문서작성지침 | 고유 문서번호 | 환경부의 최종 | 완성된 문서 보관 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서규격 | 버전 번호 | 승인/개정 | 버전관리 |
|  | 사본 번호 |  |  |
|  | 문서 레벨 |  |  |

산출물 + 보고서 + 사업관리문서

표준 프로세스 수립

절차/지침 역할 모델링 Template..

체계적인 문서관리

품질관리팀

Product 변경

문서관리를 위한 통합 Repository

통제/승인

Library

형상상태보고

분석/설계 개발 산출물

보고서 및 사업관리 문서

프로그램 소스

사용자 교육 및 기술이전

후속 프로젝트 활용

유지보수 및 운영지원

프로젝트 개발자

(최신버전유지)

권한부여에 따른 접근관리

문서의 일관적인 변경관리

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

프로젝트 산출물 관리

개발 산출물 관리

### 중간 QA

- 프로젝트계획서

- 요구사항정의서

- 비즈니스 프로세스 정의서

- 물리적 ERD(논리)

- 테스트 계획서

- S/W 아키텍처 정의서

- 기술 아키텍처 정의서

- 데이터 아키텍처 정의서

- 시퀀스 설계서

- 클래스 설계서

- 화면 설계서

- 시스템 인터페이스 정의서

- Batch Program 정의서

- 테이블 정의서

- 단위 테스트(설계서)

- 통합 테스트(설계서)

- 시스템 테스트(설계서)

- 인수 테스트(설계서)

- 산출물 연결표

- API 문서

### 완료 QA

- 프로젝트계획서

- 요구사항정의서

- 비즈니스 프로세스 정의서

- 물리적 ERD(논리)

- 테스트 계획서

- S/W 아키텍처 정의서

- 기술 아키텍처 정의서

- 데이터 아키텍처 정의서

- 시퀀스 설계서 / 클래스 설계서

- 화면 설계서

- 시스템 인터페이스 정의서

- Batch Program 정의서

- 테이블 정의서 / 프로그램 사양서

- 소프트웨어 형상 관리 목록

- 단위 테스트(결과서)

- 통합 테스트(결과서)

- 시스템 테스트(결과서)

- 인수 테스트(결과서)

- 산출물 연결표

- API 문서

- 사용자 매뉴얼 / 운영자 매뉴얼

- 인수인계 합의서

### 산출물 요구사항

※ RFP에 명시 되지 않더라도 프로젝트 진행을 위해 필

요한 사항은 추가 요청 될 수 있음.

※ RFP에 명시 되지 않은 품질 요구사항에 대해서 프로 젝트 초기 워크샵을 통해 추가 도출 될 수 있으며, 해당 항목에 대한 개발 내용은 포함되어야 함

※ 작성된 코드는 DS 코드 품질 지수를 만족해야 함

- 정적분석 Major/Minor 결함 0건

- SAM 지수 4.0 이상

(평균이 아닌 각 항목별 4.0 이상)

- TEM 지수 4.0 이상

(TEM은 code coverage로 산출되며 대략적으로 line

coverage * function coverage * test 성공율 로 계산됨)

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

품질관리 (QA)

단계별 품질 검토 방안

고객

요구사항

기 능 성

신 뢰 성

사 용 성

효 율 성

유 지 보 수 성

이 식 성

고객만족

품질보증 계획 작성

품질교육

지침,표준 준수 여부확인

산출물검증

검토회의 운영

시정조치 및 확인

보고서작성

최종품질 점검

프로젝트 구축 상태 점검

구성검사

오류검사

품질기록 유지

품질 보증 활동 : 고객사에서 원하는 품질 관리 방법론 적용

성공적인 품질 목표 달성

#### 품질보증체계

내부품질감사

사후관리

품질 검토

단계별 품질보증

분석단계 설계단계 구축단계 테스트단계 설치단계

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

위험관리 – 테스트 관리방안

테스트 실시 후에는 오류원인을 분석하여 오류 원인 별 개발 담당자에게 통보하여

오류사항기록 모니터링 오류이력기록/종료

테스트관리 유지보수

오류분석

수정 및 보완사항 도출 설치, 개발자에게 통보 오류원인분석

오류수정 오류수정반영

테스트 실시

테스트 수행결과 분석 및 기록

오류를 수정하고 오류사항을 기록 유지하며 오류사항이 수정되어가는 상황을 모니터링 한다.

통합시험 테스트 실시

오류조치

오류발생

| 평 가 기 준 | 평가 항목 |
| --- | --- |
| 결합성 | 모듈간 정해진 레이아웃으로 인터페이스 되는가? 매개 변수간의 속성이 일치되는가? 모듈과의 인터페이스가 정상적으로 수행되는가? |
| 기능성 | 인터페이스 부분의 설계가 적절하였는가? 예외적인 상황이나 극단적인 상황에서 정상적 수행이 가능한가? |
| 보안성 | 부여된 접근권한대로 동작하는가? 접근권한 미 부여자의 접근시도 시 대처방안이 충분한가? |
| 성능 | 시스템의 성능이 주어진 요구조건을 충족하는가? |
| 환경 | 개발 항목에 대한 시뮬레이션 환경에서 시험 가능한 테스트 케이스 생성 - 시뮬레이션 환경에서의 테스트/검증 수행 - 개발 항목에 대한 실제 제어 환경에서 시험 가능한 테스트 케이스 생성 - 실제 제어 환경에서의 테스트/검증 수행 - 실제 제어 환경에서의 개발된 기능으로 제어 대상인 HW의 정상 동작 및 제어 여부 검증 수행 |

Ⅲ. 프로젝트 관리부문

위험관리 – 백업 및 복구방안

백업 대상

백업 진행

백업 관리

장애 발생

장애 복구

정상 운영

백업 대상 자료 선정	주기별 백업 진행	백업 미디어 관리	장애 원인 분석	백업 복구 진행	시스템 정상 운영

백업 대상 장치

Application Server / DB Server 외 관련 전산 자료 전체

백업 주기

일일 백업 : 개발소스 및 증가분 테이블 정보

주간 백업 : 전체 데이터베이스

월간 백업 : OS커널 및 시스템관련파일

주요

고려사항

- 업무의 연속성을 보장하기 위한 복구 우선순위 결정

- 복구 프로세스 및 조직의 편성

- 일/주/월 단위의 백업체계 운영

- 통합백업체제를 이용한 백업관리 강화

- 복구체계의 범위 설정

복구 범위 복귀	분야별 복구목표 설정	백업체제 운영	신속한 복구 프로세스 수행	장애원인 분석 및 문서화

Ⅳ. 교육 및 사후 유지관리

기술이전 교육계획 및 이행 지원계획

교육과정별 시행일정은 상황을 고려하여 개발 단계별로 개략적으로 정의하며, 세부일정은 상호 협의하여 결정

착수 회의 중간 회의 완료 교육 통합 교육

업무 및 실무 담당자, 시스템 관리자

업무 및 실무 담당자, 시스템 관리자

업무 및 실무 담당자

업무 담당자

착수 회의

중간 회의

완료 교육

통합 교육

- 개발 정의

- 개발 방향 수립

- 개발 범위 확정

- 요구사항 및 의견 수렴

- 개발 방향, 방법

- 정보 구조 및 인터페이스

- UI 개발 방안

- 시스템 관리자 교육

- 업무 담당자 교육

- 유지보수 교육

- 운영 및 관리 교육

- 향후 발전 방향 교육

유지보수 항목 (이행 지원계획)

- 개발 항목에 대한 사용/운영 방법에 대한 사용법 문서 제공

- 개발 항목에 대한 소프트웨어 이슈 대응 위한 유지 보수 및 이력 관리

- 초기 개발 및 이슈 대응 시, 변경되는 Source code의 형상 관리

- 개발 항목과 관련된 Test에서 사용자가 평가 시, 발생되는 소프트웨어 관련 모든 이슈 대응

(이슈 발생 시, 로그 파일, 등을 사용한 원인 분석, 등) 수행